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	АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ
Муниципальнэ образованиеу
«Джэджэ районным» инароднэ
депутатхэм я Совет



РЕШЕНИЕ №347
от «  27   » августа 2026 года
ст. Гиагинская
Об информации о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Заслушав и обсудив информацию о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава                                                                    Председатель

муниципального образования                           Совета народных депутатов

«Гиагинский район»                                           муниципального образования

                                                                               «Гиагинский район»

___________ С.И. Кондратенко                           _____________ Т.Ю. Черкова

Приложение                                                                     к решению Совета народных  депутатов муниципального образования «Гиагинский район»   от 27 августа 2026 г. № 347
Информация о мониторинге реализации и исполнения мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Управлением образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» реализовывались мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 31.07.2023 г. № 205 (в редакции постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 07 июля 2026 года № 130)
По программе «Обеспечение безопасности дорожного движения» расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район»  в I     полугодии 2026 года профинансированы в сумме 54,185 тыс. руб., что составляет 28,3 % от уточненного плана на 2026 год.
По основному мероприятию «Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образовательных организаций Гиагинского района в общем количестве 12 экземпляров в год»,  (12 экземпляров для МБОУ СОШ №1-12, направленной на обучение детей безопасному поведению на дорогах) исполнено 10,610 тыс. руб. Запланированные бюджетные ассигнования - 11,3 тыс.руб.

По основному мероприятию «Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному поведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.) - 16 апреля 2026 года проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» с привлечением работников ГИБДД, направленный на  предупреждение дорожно - транспортных происшествий с участием детей и подростков, пропаганды среди детей норм и правил дорожного движения. Конкурс был проведен на базе МБОУ СОШ № 1, участвовали 48 обучающихся из всех общеобразовательных организаций района.  Победители, призеры и участники конкурса награждены памятными подарками. Запланированные бюджетные    ассигнования - 80,0 тыс.руб., исполнено — 43,575 тыс.руб.

По основному мероприятию «Приобретение автогородка по БДД» для общеобразовательных организаций запланированные бюджетные ассигнования — 100,0 тыс. руб.  Исполнено – 0 руб. 

В  I полугодии 2026 года  год зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием детей школьного возраста,  погибло - 0, ранено - 1 чел.

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма в  общеобразовательных организациях Гиагинского района проведены следующие мероприятия:
1. Внесены корректировки в планы воспитательной работы с несовершеннолетними.

2. Проведена разъяснительная работа с родителями на общешкольных родительских собраниях и обучающимися посредством распространения информации дистанционно:

- беседа с обучающимися по темам: 

· «Оказание первой доврачебной помощи при ДТП»;

· «Знай и соблюдай правила дорожного движения»;

· «Детский дорожно-транспортный травматизм. Причины и условия, способствующие ДТП»;

· «Требования правил дорожного движения по управлению велосипедами, скутерами»;

профилактическая беседа с родителями об административной ответственности за передачу транспортных средств несовершеннолетним.

3. Размещены профилактические и пропагандирующие материалы на сайтах общеобразовательных организаций и в социальных сетях образовательных организаций по темам:

· «Безопасные каникулы»,

· «Безопасность детей – забота взрослых».
4. Проведены онлайн-инструктажи по технике безопасности дорожного движения, рассылка в родительские и детские чаты по темам: 

· «Я – пешеход», 

· «Знай, как таблицу умножения, правила дорожного движения!», 

· «Я, велосипед и дорога», 

· «Безопасная дорога детства»,

· «Неделя безопасности дорожного движения».

Для проведения учебных занятий и воспитательной работы с детьми и подростками с целью наиболее прочного усвоения ими Правил дорожного движения и формирования навыков безопасного поведения на дороге в образовательных организациях имеются кабинеты ОБЗР/ПДД. 

В кабинете сосредоточены необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование: классная доска с цветными мелками и указкой; макеты дорожных знаков и светофоров;  плакаты с различными типами перекрёстков и видами дорожной разметки; плакаты дорожных ситуаций «ловушек»;  магнитная доска; магнитные фигурки для создания вариантов дорожной обстановки;  средства ручного регулирования дорожного движения (жезлы, светоотражающие диски);  набор видов транспорта; методическая литература для проведения занятий по ПДД; листовки, памятки, настольные игры по ПДД; набор учебных фильмов по ПДД.

Начальник управления образования 

администрации муниципального образования

«Гиагинский район»                     

                                          А.Л. Ковалевская
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